## Slide 1
多角色有声书生成与质量控制
01
项目进展与创新实现
原文可追溯的角色编排
面向黑盒 TTS 的资源受限修复
阶段汇报 2026 年 10 月 18 日
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/项目进度与人工验收安排.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md

## Slide 2
项目目标与产品形态
02
面向长篇阅读
电子书解析、章节选择、
旁白与人物分声。
面向制作返工
定位问题片段，保留原件，
减少整章重复生成。
左图为 10 月 12 日既有界面实拍，新增工作流采用后续流程图说明
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/项目进度与人工验收安排.md
图片：docs/presentation_build/assets/home.png，2026-10-12既有项目界面截图，仅展示产品形态，非最新控件验收。

## Slide 3
目前已经实现的能力
03
处理阶段 | 已实现能力 | 当前范围
书籍与剧本 | 章节解析、人物与别名、原文区间 | 中英文文本，人工可纠正
声音编排 | 内置声音、固定描述、参考音克隆 | 角色参数与声音锁定
音频生产 | 持久缓存、PCM 组装、编码复检 | 统一核心仅接 MiMo
质量闭环 | 四维筛查、局部修复、报告与试听 | 规则策略及局部案例验证
网页工作流 | 章节选择、确认保护、资源库下载 | 后台链路已核验
原有转换器支持多引擎；新统一核心与混合声音工作流本轮聚焦 MiMo
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/项目进度与人工验收安排.md

## Slide 4
统一生成流程
04
书籍原文
章节与来源区间
角色剧本
归属与声音配置
朗读计划
规范化与分块
MiMo 合成
请求与原始样本
质量检查
块、接缝、角色
受限修复
候选比较与复检
章节输出
音频与质量报告
原文映射、音频指纹和请求账本贯穿执行过程
普通旁白与角色朗读复用同一核心，质量状态与文件生成状态分别记录
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/pipeline.py

## Slide 5
创新点与实现层次
05
候选创新方向 | 具体解决的问题 | 实现基础
原文约束的角色编排 | 剧本改写、身份混淆、视角换章 | 来源区间、实体与叙述证据
资源受限的音频修复 | 重复、长停顿与无控制的返工 | 分层质检、请求账本、候选选择
面向辨识的混合选角 | 有限声音资源与相似角色混淆 | 共同探针、互动图、声音卡
共用基础：朗读规范化、跨块连续性、质量评估与证据记录
这些是可研究的方法方向；新颖性和效果仍需相关工作对照与独立实验
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/项目进度与人工验收安排.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/论文创新点与实现方案.md

## Slide 6
创新一：原文约束与叙述声音身份
06
本章原文
稳定人物 ID
模型提出归属
叙述或对白
本地校验
逐字覆盖与引文
人物自述与本人对白
共用声音档案
证据不足时保留默认旁白并提示复核
每章独立判断叙述视角
不把上一章的叙述者直接沿用到下一章
Flipped 两章已做真实文字诊断性复核；不能据此报告自动归属准确率
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/validation/narration_identity_20261017/README.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/role_script/validator.py

## Slide 7
朗读规范化与内容比较
07
层次 | 示例 | 实现原则
书籍原文 | 增长 3.5% | 原文与来源位置保持不变
合成读法 | 增长百分之三点五 | 明确规则或用户词典，记录转换
内容核验 | 20 books / twenty books | 有限等价比较，英文保留词界
歧义内容 | 编号、独立年份、专名 | 保留复核，避免擅自改写
中文按字计算 CER，英文按词计算 WER
ASR 同字转写不能证明多音字读音正确；读法词典也不能代替实际试听
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/reading.py
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/english_reading.py

## Slide 8
创新二：角色互动图与混合选角
08
角色 A
角色 B
角色 C
频繁对话
互动频次形成边权
声音分配目标
优先拉开频繁互动角色的声音差异。
约束与资源
保留人工锁定，结合适配评分；
内置声音不足时使用固定声音卡。
求解方法
小规模精确枚举，超限搜索回退。
图为方法示意，边权未填入实验数值；声纹距离只是听众混淆风险的代理
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo混合选角使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/casting.py

## Slide 9
三种声音模式的统一实现
09
模式 | 声音条件 | 路由与稳定性控制
内置声音 | 固定 voice 名称 | tts，保留有效角色配置
声音设计 | 固定描述与表演指令 | voicedesign，声音卡 ID 与版本
参考音克隆 | 参考 WAV 与 SHA256 | voiceclone，核对实际参考字节
角色档案
统一请求解析
模型与缓存条件
生成条件参考与质量比对参考分开管理；更换声音版本后不能沿用旧验收
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo参考音克隆接入与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo混合选角使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/tts_providers/mimo_voice.py

## Slide 10
质量评估覆盖四个维度
10
维度 | 实现方法 | 需要保留的判断边界
内容 | SenseVoice 转写与编辑对齐 | ASR 差异属于疑点，可能误报
拼接 | 端点、能量、频谱和实际停顿 | 重点检查已知接缝，规则待校准
一致性 | ECAPA 声纹、音高与语速 | 短音频证据不足，情绪会影响指标
信号与编码 | 削波、静音、响度、解码复检 | PCM 保留不等于听感已经通过
状态分别记录 passed、failed、incomplete；缺失检查不会自动计为通过
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/quality.py

## Slide 11
创新三：资源受限的局部修复
11
发现疑似问题
选择本地处理
或追加合成
检查并预留额度
生成候选并复检
本块与相邻接缝
改善且无退化
才采用候选
限制请求次数、修复次数、追加字符数和运行时间
当前为规则驱动策略，不计算实际金额；失败与进行中请求同样占用额度
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/store.py
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/pipeline.py

## Slide 12
尾部重复的检测与安全裁切
12
证据检查 | 满足条件后的处理
完整转写显示正文后附加重复 | 寻找有限数量的低能量停顿切点
切点前正文完整，切点后仅重复 | 分别转写前后片段，保留比对证据
切点两侧各有 100 ms 保护 | 仅导出保留完整正文的 PCM 前缀
完整正文
重复尾段
安全切点
默认 review；严格条件加显式 auto 才可自动采用，短词或 ASR 歧义继续人工判断
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo尾部重复检测与裁切.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/tail_repeat.py

## Slide 13
可追溯音频产物与安全组装
13
实际请求
模型、文本、声音
原始音频缓存
内容指纹
本地渲染产物
操作与参数
PCM 顺序组装
实际样本时间表
最终编码复检
音频与报告绑定
每次重采样形成独立样本
本地变速复用原始音频
候选、原件和人工裁决分别保存
样本数、顺序与 SHA256 保证证据对应；同参数缓存复用不冒充新的独立生成
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/store.py
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/audio.py

## Slide 14
真实案例：《Flipped》首章
14
14,311
原文字符
5
角色
100
朗读块
99
接缝
阶段 | 实际完成内容
首次整章 | 完成约 15 分 32 秒原始版本，保留原音频
克隆扩展 | 67 次新请求，Bryce 参考音克隆
局部修订 | 重复、停顿与发音重启处理，最新候选约 17 分 34 秒
不同声音版本的时长不能直接比较质量；局部接受不代表整章或整书全部验收
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/validation/audio_core_20261017/README.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/项目进度与人工验收安排.md

## Slide 15
已接受的局部修复案例
15
实际问题 | 处理方法 | 验证与接受范围
R039 读完后重复 | 保留完整前缀，移除异常尾段 | 保留语音 PCM 不变，局部试听接受
R018 多次 No | 保留原文要求的三次 No | 前后分段核验，局部试听接受
J076 停顿过长 | 移除已确认静音中央部分 | 新上下文约 1 秒，试听接受
R034 发音重启 | C’mon 展开为 Come on! | 单次追加合成，发音与接缝接受
已归档 10 个接受案例，全部来自同书同章
回顾案例具有来源依赖，不据此计算无偏成功率或声称跨书籍泛化
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/validation/audio_core_20261017/README.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo尾部重复检测与裁切.md

## Slide 16
集中复核与听众辨识材料
16
133 条机器提示
48 个定位窗口
9 段不重叠路线
保留全部诊断，合并重叠上下文，减少同一音频反复试听
复核安排
默认路线累计 973.04 秒；原重叠窗口累计 1629.20 秒。
辨识先导
36 题已导出，九章材料质量预审通过，尚无真实辨识答案。
本批互动图与随机分配相同，不能据此报告两者效果差异；播放器浏览器验收待完成
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/项目进度与人工验收安排.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/validation/audio_core_20261017/README.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/audiobook_generator/audio_core/review_queue.py

## Slide 17
网页工作流的状态与并发保护
17
上传书籍
按章选择
拆分中
旧确认立即作废
核对声音与归属
重新确认
生成与下载
报告和资源库
同一书籍的保存、确认与生成启动共享操作锁
拆分期间拒绝旧确认启动；远端请求期间不持锁
关闭反馈流不会提前释放仍在工作的线程
后台真实 spawn 与本机 SDK 替身覆盖成功、缓存和失败分支
这是源码与后台链路验证；新增控件的浏览器视觉及真实操作体验仍待验收
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/validation/role_resplit_guard_20261018/README.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/validation/webui_spawn_workflow_20261017/README.md

## Slide 18
当前成果与后续重点
18
层次 | 目前成果 | 下一步
工程核心 | 统一管线、角色声音、质检与局部修复 | 稳定 MiMo 网页上传、确认、生成和下载
真实案例 | Flipped 首章、局部接受与声音小试 | 集中完成冻结版本核验，扩大实际使用
研究准备 | 36 题先导、标注与边界训练入口 | 独立来源、阈值校准与听众辨识实验
适配范围 | 原转换器多引擎，统一核心仅 MiMo | Qwen TTS／VoxCPM 适配暂缓
最新保存回归：674 项，644 通过，30 项环境跳过
研究实验与新引擎适配当前暂缓；工程测试数量不能替代缺陷检出率或听众收益
Notes: 汇报截止：2026-10-18。工程实现、局部人工验收与研究效果分开表述。
本地来源：
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/项目进度与人工验收安排.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/validation/role_resplit_guard_20261018/README.md
/Users/yinzh/PycharmProjects/EPUB_to_Audio_Converter-1/docs/MiMo统一核心使用与验收.md